## 📋 Plano de Testes (PT) - Conversor de Moedas Java CLI

### 1. Introdução e Objetivo

O objetivo deste Plano de Testes é definir a abordagem, o escopo e as responsabilidades para garantir que a aplicação Conversor de Moedas Java CLI atenda a todos os Requisitos Funcionais (RF) e Não Funcionais (RNF) definidos no DRS.

### 2. Escopo do Teste

| Escopo | Itens a serem Testados | Itens Não Testados |
| --- | --- | --- |
| Funcional | Interação com o Usuário (Entrada), Lógica de Conversão, Consumo e Processamento da API, Tratamento de Erros. | A performance da API externa de terceiros (apenas a interação com ela). |
| Não Funcional | Desempenho (tempo de resposta RNF1.1), Usabilidade (prompts em Português RNF2.2). | Segurança avançada (ex: injeção SQL, XSS, não aplicável para CLI simples). |

### 3. Estratégia e Abordagem de Teste

| Nível de Teste | Tipo de Teste | Responsável Principal | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidade | Caixa Branca | Desenvolvedor | Teste de métodos e classes isoladas (ex: formatação numérica, construção de URL da API). |
| Integração | Caixa Cinza | Desenvolvedor/QA | Verificação da comunicação entre o código Java e a API externa. Testar o processamento do JSON retornado. |
| Sistema | Caixa Preta | QA/Testador | Teste de ponta a ponta: entrada do usuário $\rightarrow$ chamada API $\rightarrow$ cálculo $\rightarrow$ saída do console. |
| Regressão | Funcional | QA | Reexecução dos testes após qualquer alteração no código para garantir que novas funcionalidades não quebrem as existentes. |

### 4. Critérios de Início e Fim (Exit Criteria)

| Critério de Início | Critério de Fim (Sucesso) |
| --- | --- |
| O código-fonte está compilado e o artefato JAR/Executável está disponível. | 100% dos Requisitos Funcionais (RFs) Críticos e de Alta Prioridade estão cobertos por Casos de Teste. |
| O ambiente de teste está configurado e tem acesso à API externa (RD1). | Menos de 5 Defeitos (Bugs) Abertos de Severidade Crítica ou Alta. |
| Os Casos de Teste de Integração (API) estão definidos e prontos para execução. | A aplicação atende ao requisito de desempenho (RNF1.1) em testes de carga leve. |

## 🧪 Casos de Teste Essenciais (Seleção)

Abaixo está uma seleção de Casos de Teste (CTs) abrangendo os principais requisitos funcionais e de tratamento de erros.

| ID | Requisito | Cenário de Teste | Ações (Input) | Resultado Esperado | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT001 | RF1, RF3, RF4 | Conversão Padrão BRL para USD (Fluxo Principal) | Valor: 50.00; Origem: BRL; Destino: USD | Exibição da mensagem no console: "50.00 BRL equivalem a [valor_convertido] USD", formatado com 2 casas decimais (RF4.2). | Alta |
| CT002 | RF4.2 | Validação da Formatação Decimal | Valor: 1.2345; Origem: USD; Destino: BRL | O valor de entrada e o resultado final devem aparecer com no máximo 2 casas decimais (ex: "1.23 USD equivalem a..."). | Média |
| CT003 | RF5.1 | Erro de Entrada - Valor Não Numérico | Valor: vinte | Mensagem de erro: "Erro: O valor inserido não é um número válido." e solicitação de nova entrada. | Alta |
| CT004 | RF5.1 | Erro de Entrada - Valor Negativo (Regra de Negócio) | Valor: -10.00 | (Depende da implementação, mas o ideal é) Mensagem de erro: "Erro: O valor deve ser positivo." e solicitação de nova entrada. | Média |
| CT005 | RF5.2 | Erro de Moeda Inválida (API) | Valor: 100; Origem: AAA; Destino: USD | Mensagem de erro: "Os códigos de moeda não foram reconhecidos. Verifique sua entrada." | Alta |
| CT006 | RF5.3 | Erro de Comunicação com a API | (Simular falha de rede/desligar internet) | Mensagem de erro: "Erro de comunicação: Falha ao conectar com o serviço externo de cotação." | Crítica |
| CT007 | RNF1.1 | Teste de Desempenho (Tempo de Resposta) | Qualquer conversão válida. | O tempo entre o último Enter e a exibição do resultado não deve ser superior a 3 segundos. | Média |